| فیصد | متراژ/ مقدار | تفصیلات | شماره |
| --- | --- | --- | --- |
| 30% | 23000 | کندن کاری و پایپ اندازی ساحات عادی | 1 |
| 30% | 69000 | پایپ محافظوی HDPE | 2 |
| 30% | 23000 | پایپ محافظوی HDPE DUCT WITH TRACER WIRE | 3 |
| 30% | 25 | هندحول HDPE یا فایبر گلاس | 4 |
| 30% | 25 | نصب هندحول HDPE یا فیبر گلاس معه ای دی بال | 5 |
| 30% | 600 | PLSTIC SPACER | 6 |

لات دوم پروژه تمدید فایبر نوری دلارام - نیمروز

مایان هیئت چهار نفره بتاریخ 10-07-1403 هر یک جاوید بهبودی، سید الرحمن صابری ، مهدی حیدرزاده و محمد داود از کار پروژه تمدید فایبر نوری دلارام به نیمروزلات دوم مربوط به شرکت نصیر فیضی بازدید نمودیم که کار انجام شده مطابق جدول تکمیل و تائید میباشد.

با احترام

جاوید بهبودی	 	 سید الرحمن صابری		 مهدی حیدرزاده		محمد داود